Smlouva o koordinaci postupů při realizaci jednotlivých smluv a plnění z nich plynoucích

# Právní základ koordinace postupů

Právním základem tohoto dokumentu jsou jednotlivé smlouvy určené v této smlouvě
o koordinaci postupů uzavřené mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje, které jsou součástí investiční akce s registračním číslem: CZ.1.06/3.4.00/11.07810 a s názvem „Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje“ (projekt Integrovaného operačního programu)
a jednotlivými smluvními stranami, které jsou uvedeny v článku II. této koordinace.

Tato smlouva o koordinaci (dále i „koordinační smlouva“ nebo „koordinace“) je nedílnou součástí smluv uvedených v článku I. a bodě II.III Smluvní strany této koordinace jsou plně vázány podmínkami v ní stanovenými a jsou si vědomy závažnosti jednotlivých plnění plynoucích ze smluvních podmínek individuálně a v rámci této koordinace.

Smluvní vztahy spadající pod koordinační smlouvu:

- Smlouva o dílo uzavřena na základě zadávacího řízení s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS.“

- Kupní smlouva uzavřena na základě výzvy k podání nabídek s názvem: „Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje.“

- Smlouva o dílo uzavřena na základě výzvy k podání nabídek s názvem: „Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS kraje.“

I.IV

Smluvní vztahy podle bodu I.III jsou realizovány v rámci investiční akce uvedené v bodě II.I tohoto článku a spolufinancovány z prostředků Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu.

- Smluvní strany koordinace

Koordinátor

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Sídlo:		 	Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno

Zastoupená:	  	plk. Ing. Miloslavem Svatošem

ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou

IČO:                                70885371; DIČ: není plátce DPH

Telefon:                           950 870 111; Fax: 950 870 148

Bankovní spojení:       	Česká národní banka Praha, č. ú. 916 – 8609881/0710

a

Smluvní strany podléhající koordinaci

### První smluvní strana podléhající koordinaci.

Přistoupila k této koordinaci na základě přistoupení ke smlouvě o dílo: „Stavební připravenost lokality OPIS.“

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u                , oddíl  vložka

Za koordinovanou osobu je dle této koordinační smlouvy oprávněn jednat:

### Druhá smluvní strana podléhající koordinaci.

Přistoupila k této koordinaci na základě přistoupení ke kupní smlouvě: „Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje.“

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u                , oddíl  vložka

Za koordinovanou osobu je dle této koordinační smlouvy oprávněn jednat:

### Třetí smluvní strana podléhající koordinaci

Přistoupila k této koordinaci na základě přistoupení ke smlouvě o dílo: „Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS kraje.“

Sídlo:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku vedeném u                , oddíl  vložka

Za koordinovanou osobu je dle této koordinační smlouvy oprávněn jednat:

(dále jen „koordinovaná osoba“)

Podstata a povaha koordinace

Podstatou koordinace je zajištění takového plnění jednotlivých smluv, které zajistí kontinuální a nerušený vývoj realizace a dosažení finálního výsledku. Koordinace má za cíl zajistit vedení jednotlivých plnění ve vzájemné souvislosti a harmonizovat je tak, jak stanoví tato smlouva.

Základním plněním je realizace smlouvy o dílo s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS“, předmětem které je provedení stavební připravenosti pro instalaci operační technologie a úpravu prostoru operačního střediska, pracoviště tísňového volání a krizového sálu v 1. nadzemním podlaží dvorní části budovy HZS Středočeského kraje. V rámci stavebních úprav dle této smlouvy o dílo dojde k vybourání stávající stupňovité podlahy v hlavní místnosti stávajícího sálu operačního střediska, vybourání stávajících prosklených příček, vybourání oken a k dalším stavebním úpravám a pracím včetně provedení nosných  a nenosných, dělících a výplňových konstrukcí a ostatní práce. V celém dotčeném prostoru bude provedena příprava slaboproudých a silnoproudých rozvodů k budoucí instalaci technologických stolů. Realizace kupní smlouvy „Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje“, vstupuje v určitém stadiu do realizace plnění smlouvy o dílo s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS.“ Nevyhnutelností je poskytnout plnění plynoucí z kupní smlouvy s názvem „Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje“ ve stadiu                  a v rozsahu, resp. v množství stanoveném v koordinačním plánu a zajistit tak další kontinuální plnění smlouvy o dílo s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS.“ V době plnění smlouvy o dílo s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS“ vstupuje v určitém stadiu další plnění části předmětu smlouvy o dílo s názvem „Vybavení s vazbou do OŘ
pro HZS kraje,“ kde bude nezbytné v určitém stadiu ve smyslu předchozí věty poskytnout plnění dodání a instalace Rackových skříní 19“ v objemu 10 kusů dle potřeby najednou nebo          v postupně realizovaných dodávkách. Podrobnosti plnění stanoví pro smluvní strany této koordinace závazný koordinační plán, který bude vyhotoven na základě podmínek této smlouvy. Podstatou této koordinace je harmonizovat a sjednotit jednotlivá plnění tak, aby 
se žádná ze smluvních stran nedostala do prodlení s plněním svého závazku a poskytla plnění tak, jak je stanoveno koordinačním plánem.

Základní zásady koordinace

Tato koordinace zasahuje do jednotlivých smluv a lhůt k plnění z každé z nich. Smluvní strany jsou si plně vědomy této skutečnosti a mají povinnost zejména:

- spolupůsobit při realizaci jednotlivých smluv v rámci celku, kterým se rozumí souhrn individuálních plnění z každé smlouvy, součástí které je tato koordinace,

- vytvářet podmínky, které neohrozí, neztíží, neznemožní ani jinak neomezí jednotlivá plnění ze smluv, do kterých tato koordinace zasahuje,

- zamezovat vzniku překážek, které by mohly v průběhu realizace smluvních závazků nastat,

- podílet se na vytváření koordinačního plánu vzájemně a respektovat podmínky a lhůty v něm stanovené,

- včas odstraňovat potenciálně hrozící rizika plynoucí z nároků kladených na plnění dle této koordinace,

- dodržovat ostatní podmínky stanovené příslušnou smlouvou, ke které se zavázaly, touto koordinací a koordinačním plánem vydaným na základě tohoto smluvního závazku,

- naplnit podstatu této smlouvy a účel této smlouvy.

Neupravuje-li tato koordinace nebo koordinační plán specifické podmínky, které vzniknou v průběhu realizace, má každá smluvní strana povinnost postupovat dle základních zásad této smlouvy, jejího účelu a naplňovat její podstatu v podmínkách stanovených základními zásadami koordinace.

Interpretace žádného ustanovení této smlouvy nemůže být učiněna v rozporu se základními zásadami koordinace ani v rozporu s jejím účelem a podstatou.

Žádná ze stran nesmí zneužít této koordinace.

Koordinace je nedílnou součástí smluv uvedených článku I. a v jeho bodě II.III písm. a) b) c). 
Pro aplikaci této smlouvy se užívá zásady speciality pro oblast lhůt k plnění, jejímu stavění, přerušení a ostatní modifikace. V pochybnostech se postupuje podle základních zásad této koordinace. Podmínky v této koordinaci stanovené a na jejím základě vydané v koordinačním plánu pro množství a den poskytnutí dílčího plnění z každé smlouvy podle bodu I.III písm. a) b) c) této koordinace mají přednost v oblastech, které tato koordinace upravuje před podmínkami stanovenými v předmětných smlouvách.

Smluvní strany jsou si vědomy závažných následků, které může způsobit porušení této koordinace a jsou povinny vždy postupovat v souladu s touto koordinací tak, aby nebyl ohrožen žádný z předmětů plnění jednotlivých smluv.

Smluvní strany v případě, že u nich vznikne podezření z ohrožení plnění v rámci jejich smlouvy, ve které jsou smluvní stranou a v přímé souvislosti s realizací této koordinace a koordinačního plánu, jsou vždy povinny neprodleně po vzniku takového podezření oznámit Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje skutečnosti, které zakládají podezření z takového ohrožení. Smluvní strany jsou následně povinny zahájit jednání o řešení nastalé situace, pokud nelze akci koordinovat i bez takového jednání.

Koordinace je založena na zásadách:

- respektování účelu a smyslu koordinace,

- vzájemné spolupráce,

- součinnosti při realizaci jednotlivých smluv tak, aby plnění každé z nich bylo koordinované s ohledem na plnění související,

- vytváření takových podmínek, které neznemožní, neohrozí, neomezí, neztíží jiné navazující plnění,

- spolupráce,

- přímo nebo nepřímo plynoucích z dalších ustanovení této smlouvy.

Osoba koordinující má povinnost do 2 dní ode dne nabytí platnosti a účinnosti příslušné smlouvy označené v článku I. a jeho bodě II.III písm. a) b) c) koordinace zahájit jednání s koordinovanou osobou a vyhotovit koordinační plán.

Oznámení o místě a termínu jednání podle bodu IV.IX učiní osoba koordinující zástupci koordinované osoby:

- telefonicky,

- e-mailem, nebo

- písemně.

Způsob oznámení podle bodu IV.X zvolí osoba koordinující.

Smluvní strana, která ke smlouvě přistoupí, má povinnost v případě, že k podepsání smlouvy dojde mimo sídlo koordinátora, oznámit koordinující osobě ihned po podpisu a odeslání smlouvy, že tuto podepsala a odeslala.

Koordinační plán je realizací této smlouvy a jejich zásad.

Vázanost jednotlivých plnění ovlivňuje dosažení finálního stavu, který je vázán na tato plnění,   a není možné jej plně dosáhnout bez této koordinace. Finálním stavem se rozumí komplex plnění, který je souhrnem všech koordinovaných plnění v rámci investiční akce s názvem „Krajský standardizovaný projekt Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje“ s registračním číslem: CZ.1.06/3.4.00/11.07810 (projekt Integrovaného operačního programu).

Osoba koordinující, koordinační výbor a osoby podílející se na koordinaci

Osobou koordinující je osoba, která je pověřena jednat v této věci za koordinátora. Pouze tato osoba je oprávněna závazně realizovat podmínky této smlouvy za koordinátora. Osobou koordinující je: plk. Mgr. Radek Zobina; kontaktní údaje: adresa koordinátora, tel.:+420 724 179 235 nebo +420 950 870 080, email: radek.zobina@sck.izscr.cz.

V případě, že osoba koordinující stanovená v bodě V.I. pozbyde způsobilost vykonávat funkci nebo bude z této funkce z jiného důvodu odvolána, koordinátor stanoví a následně oznámí koordinovaným osobám neprodleně jejího nástupce. Taková osoba vstupuje do práv 
a povinností osoby koordinující dnem oznámení smluvním stranám.

V případě, že koordinátor stanoví zástupce osoby koordinující z důvodu, který není důvodem pro jeho odvolání, vykonává po stanovenou dobu všechna práva a povinnosti osoby koordinující. Stanovení zástupce osoby koordinující musí být neprodleně oznámeno osobě koordinované. Dnem tohoto oznámení vstupuje zástupce do práv a povinností osoby koordinující po stanovenou dobu.

Osoba koordinující stanovená v bodě V.I tohoto článku plní zejména tyto funkce:

- vydává, schvaluje a podepisuje koordinační plán;

- vydává pokyny v rámci koordinačního plánu pro smluvní strany podléhající této koordinaci;

- jedná ve všech věcech spadajících pod tuto koordinační smlouvu v zájmu koordinátora;

- svolává jednání koordinačního výboru;

- řídí činnost koordinačního výboru;

- schvaluje a vydává ostatní pokyny v rámci této smlouvy a příslušných smluv;

- organizuje a odpovídá za realizaci této smlouvy;

- je garantem koordinace činností vztahujících se pod tuto koordinační smlouvu;

- vyzývá smluvní strany k odstranění prodlení a plnění z této smlouvy a souvisejících ustanovení příslušných smluv;

- ostatní činnosti plynoucí z povahy věci jednotlivých ustanovení této smlouvy.

Koordinační výbor se skládá z osoby koordinující podle bodu V.I. tohoto článku, osob podílejících se na koordinaci podle bodu V.VIII a oprávněných zástupců smluvních stran podle bodu V.IX.

Koordinační výbor se schází každých 14 dní po dobu realizace smluvních závazků, není-li osobou koordinující vyzván k neprodlenému jednání. Neprodlené jednání se oznamuje příslušnému zástupci smluvní strany osobně, telefonicky, prostřednictvím emailu nebo písemně. Formu oznámení volí osoba koordinující s ohledem na naléhavost potřeby takového jednání. 
Po skončení jednání koordinačního výboru se pořídí zápis, který podepíší všichni účastníci jednání.

Osoba podílející se na koordinaci je osobou, která se podílí na koordinaci a dohlíží na plnění podmínek této koordinace a koordinačního plánu a je v této smlouvě určená. Osoba podílející se na koordinaci podává informace o stavu plnění a ostatních skutečnostech osobě koordinující.  Tato osoba dále plní dohled ze strany koordinátora nad řádným a včasným plněním přidělené smluvní strany dle předmětné smlouvy.

Osobami podílejícími se na koordinaci jsou:

- pro smlouvu o dílo uzavřenou na základě zadávacího řízení s názvem „Stavební připravenost lokality OPIS“: mjr. Mgr. Kateřina Cibulková; email: katerina.cibulkova@sck.izscr.cz; tel.: 950 870 159 nebo mobil 724 179 212.

- pro kupní smlouvu uzavřenou na základě výzvy k podání nabídek s názvem: „Stoly pro operátory OPIS HZS Středočeského kraje“: mjr. Ing. Radomír Stošek; email: radomir.stosek@sck.izscr.cz; tel: 950 870 125 nebo mobil 724 193 393.

- pro smlouvu o dílo uzavřenou na základě výzvy k podání nabídek s názvem: „Vybavení s vazbou do OŘ pro HZS kraje“: plk. Ing. Vladislav Ulrych; email: vladislav.ulrych@sck.izscr.cz; tel.: 950 870 070 nebo mobil 602 338 690.

Zástupci smluvních stran: Každá smluvní strana (dále i „koordinovaná osoba“) má povinnost určit svého zástupce při podpisu příslušné smlouvy. Zástupce smluvní strany je oprávněn za ni jednat ve věcech koordinační smlouvy po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.

Každý zástupce smluvní strany má povinnost účastnit se na vyzvání jednání koordinačního výboru. Nemůže-li se z vážných důvodů zástupce smluvní strany účastnit jednání koordinačního výboru, přechází taková povinnost na statutární orgán koordinované osoby.

Koordinační plán

Koordinační plán je dokument, který vymezuje jednotlivá dílčí plnění v rámci jednotlivých smluv samostatně a v jejich souhrnu pro potřeby koordinace těchto smluv navzájem a zajištění řádného a včasného plnění všemi smluvními stranami. Každá smluvní strana má povinnost účastnit se po podpisu příslušné smlouvy jednání, na základě kterého se zpracuje nový koordinační plán s ohledem na specifika plnění v rámci celku. Není-li stanoveno jinak, je koordinační plán platný po celou dobu od přistoupení k této smlouvě nebo do doby schválení nového koordinačního plánu.

Plánem koordinace se rozumí vytvoření podmínek pro realizaci jednotlivých smluv podle této koordinace ve vzájemném spolupůsobení tak, aby jednotlivá plnění, která na sebe navazují přímo, nebo nepřímo bylo možné plnit bez prodlení každého z nich.

Plán koordinace musí být osobou koordinující vyhotoven v písemné formě a doručen nebo 
na místě předán zástupcům koordinovaných osob. Musí obsahovat údaje nezbytné pro plnění vyplývající ze všech smluv, které jsou koordinované. Údaje nezbytné pro plnění z každé smlouvy jsou údaje, které spočívají zejména ve stanovení údajů o termínu plnění, termínu dílčího plnění, rozsahu jednotlivého dílčího plnění.

Podstatou této koordinace je vůle koordinátora realizovat jednotlivá plnění tak, aby bylo dosaženo realizace komplexního díla, které se skládá z jednotlivých plnění ze smluv uvedených v této koordinaci, které plní odlišné smluvní strany.

Koordinační plán po jednáních dle této smlouvy vyhotovuje a podepisuje osoba koordinující. Tento koordinační plán je závazný pro všechny smluvní strany, kterým se ukládá povinnost něco konat nebo nekonat v tomto koordinačním plánu. Ostatní smluvní strany mají povinnost součinnosti v případě, že je přímo vyžadována nebo plyne z povahy věci.

Koordinační plán se přehodnocuje nejpozději jednou za 14 dní nebo kdykoliv, kdy tato potřeba vznikne. Koordinační plán přehodnocuje osoba koordinující. K takovému přehodnocení je oprávněna přizvat si ostatní účastníky stanovené touto smlouvou nebo nařídit jednání koordinačního výboru.

Osoba koordinující má právo přerušit činnost smluvní strany po dobu nevyhnutelně nutnou 
na realizaci jiné smlouvy a to v rámci koordinačního plánu. Pokud je takové přerušení činnosti delší než 30 dní, má smluvní strana právo na částečné plnění ze strany koordinátora. Částečné plnění pokrývá financování té části smluvního závazku, která byla splněna bez vad 
a nedodělků. Takové dílčí plnění může být poskytnuto pouze za dalších podmínek stanovených příslušnou smlouvou včetně splnění podmínek stanovených na předávací protokol, platební 
a fakturační podmínky příslušné smlouvy. S přihlédnutím k délce takového přerušení je možné prodloužit lhůtu k plnění každé smlouvy, pokud je to odůvodněno okolnostmi.

Koordinační plán je pro koordinovanou osobu závazný od okamžiku, kdy je jeho obsah znám zástupci koordinované osoby, který se účastní individuálního jednání nebo jednání koordinačního výboru. V ostatních případech je koordinační plán pro koordinovanou osobu závazný dnem jeho doručení nebo třetím dnem ode dne nepřevzetí tohoto doručení.

Práva a povinnosti osoby koordinující

Osoba koordinující je dále oprávněna:

- vytvářet a měnit plán koordinace;

- dávat závazné pokyny k realizaci dílčího plnění;

- přerušit plnění a dílčí plnění na dobu nevyhnutelnou z důvodu realizace jiného souvisejícího plnění;

Osoba koordinující je dále povinna:

- konzultovat jednotlivá dílčí plnění s každou smluvní stranou pro stanovení podmínek plnění;

- konzultovat jednotlivá dílčí plnění s osobou podílející se na koordinaci;

- konzultovat všechna dílčí plnění se zástupci všech smluvních stran společně v rámci společného jednání koordinačního výboru nebo individuálně s každou smluvní stranou dle potřeby zabezpečení realizace jednotlivých smluv a této koordinační smlouvy.

Práva a povinnosti koordinované osoby

Koordinovaná osoba je dále oprávněna:

- spolupodílet se na vytvoření plánu koordinace prostřednictvím zástupce, kterého určí;

- vznášet připomínky k plánu koordinace prostřednictvím zástupce;

- žádat informace o stavu, ve kterém se nacházejí další dílčí plnění podléhající této koordinaci prostřednictvím zástupce;

Koordinovaná osoba je dále povinna:

- stanovit zástupce pro jednání podle podmínek této koordinační smlouvy a to vždy při podpisu příslušné smlouvy;

- poskytovat koordinátorovi informace o plnění ze smlouvy;

- neprodleně oznámit koordinátorovi skutečnosti, které mají vztah k plnění a můžou ovlivnit plán koordinace;

- přizpůsobit svoji činnost tak, aby nebyl ohrožen ani nijak omezen plán koordinace;

- jednat v souladu se zásadami koordinace;

- plnit ze smlouvy v době, kterou stanoví koordinátor v rámci koordinačního plánu 
pro takové plnění;

- řídit se pokyny koordinátora;

- účastnit se jednání koordinačního výboru.

Práva a povinnosti koordinované osoby můžou dále plynout z úmyslu koordinátora, který je založen na dosažení řádného, včasného a úplného plnění v rámci celé koordinované akce tak, aby tímto plněním nebylo ohroženo, omezeno nebo ztíženo jiné koordinované plnění. Povinnost koordinované osoby je pak založena na poskytnutí takového plnění, které bude naplňovat smysl a cíl této koordinace.

Odstoupení od koordinace

Od této koordinace lze písemně odstoupit pouze za podmínek, které stanoví smlouva uzavřená mezi koordinátorem a koordinovanou osobou nebo na základě obchodního zákoníku.

Porušením některé z povinností této koordinace nebo koordinačního plánu vzniká koordinátorovi právo odstoupit od příslušné smlouvy uzavřené s druhou smluvní stranou. 
Pro odstoupení od smlouvy se použije ustanovení příslušné smlouvy, ke které smluvní strana přistoupila.

Smluvní pokuta

Na porušení povinností z této koordinace se vztahuje smluvní pokuta za každý den prodlení tak, jak stanoví jednotlivá smlouva, kterou je smluvní strana vázána.

Na ostatní podmínky smluvní pokuty a jejímu vztahu k náhradě škody se v případech porušení povinností z této koordinace použijí ustanovení příslušné smlouvy upravující smluvní pokutu a náhradu škody.

Výkladová ustanovení

Na místech, kde tato koordinace používá pojmu smlouva, je touto smlouvou podle smyslu ustanovení vždy některá nebo každá ze smluv uvedená v článku I. a jeho bodu I.III písm. a) b) c).

Na místech, kde tato koordinace používá pojmu smluvní strana, je touto smluvní stranou některá nebo každá ze smluvních stran uvedená v článku II.II koordinace.

Ustanovení této koordinace se vykládají podle jejich vlastního smyslu, podstaty, povahy 
a na základě účelu této smlouvy. V pochybnostech se pro výklad užije základních zásad této koordinace.

Závěrečná ujednání

Koordinátor a koordinovaná osoba souhlasně prohlašují, že jsou pro ně plán koordinace 
a pokyn koordinátora závazné jako speciální podmínka jednotlivé smlouvy, která je mezi stranami uzavřena a strany jsou povinny ji dodržovat. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této koordinaci, se řídí původní smlouvou a obchodním zákoníkem.

Koordinovaná osoba si je vědoma následků, které může způsobit odstoupení od smlouvy z její strany a dosah na ostatní plnění v rámci koordinace a současně následků, které můžou takovým jednáním vzniknout na straně koordinátora

Ke změnám této koordinace může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

Tato smlouva o koordinaci je obsažena na 13 číslovaných stranách a vyhotovena v šesti výtiscích s platností originálu, z nichž koordinátor obdrží tři potvrzené výtisky a každá osoba koordinovaná obdrží po jednom potvrzeném výtisku.

Spory vyplývající ze smlouvy se budou přednostně řešit smírně. Pro případ, že se nepodaří smírně vyřešit spory z této koordinace, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. I bez opatření takového podpisu smluvní stranou je tato koordinace platná a účinná dle příslušného dne platnosti a účinnosti smlouvy podle článku I a jeho bodu I.III písm. a) b) c). Tato smlouva je nedílnou součástí příslušné smlouvy podle předchozí věty.

Podpisy smluvních stran:

……………………………………..		……..……………………………………………

plk. Ing. Miloslav Svatoš

ředitel Hasičského záchranného sboru

Středočeského kraje

vrchní rada

…………………………………………

…………………………………………